ADIVBOIS

Commission Technique

Compte rendu de la réunion du 4 juillet 2016

Rédigé par Eddy Magne

**0) Introduction :**

Point sur CA et AG du 28.7 fait par Marcel Chouraqui Directeur Général ADIVbois.

Point AMI :

Lancement d’une procédure alternative pour les Moa qui souhaitent garder la main.

Dans ce dernier cas, Adivbois /commissions appuieront les Moa dans leurs démarche « locales ».

fin 2016 : lancement des consultations

avril 2017 : remise des dossiers

avril et juin 2017 : accompagnement d’Adivbois pour les concours locaux

additif ami devrait être diffusé dans la semaine

1**) Point d’avancement avec les 3 équipes d’ingénierie sur les études de cas ;**

Equipe Setec : « poteaux/poutres : bureaux /hôtel »

Principe de « tube in the tube »

NHG établie

difficultés rencontrées :

Assemblage : recréer un encastrement

Interaction avec façades : rigidité

Comportement sismique : rester en spectre élastique

Socle : en béton ? Hypothèse à retenir.

Assemblage CLT et poteaux-poutres

l’ISI peut être envisagée de manière générique

Equipe AIA /Cert : « CLT appliqué au logement »

Acoustique /vibration : dérogation par rapport a la réglementation mas hypothèses retenues permettent d’atteindre un niveau

« Raisonnable ».

Equipe Elioth : « Exo squelette appliqué aux bureaux »

Sujet sensible :

Prise en compte du jeu dans les assemblages

Confort du au vent

Vibration

**2) Point sur les études de parangonnages**

Définir les droits d’accès a l’étude de parangonnage

Guide d’utilisation de l’extranet en cours de finalisation

Avancement :

Diffusion d’un premier document aux 3 équipes

Lancement des travaux avec les experts étrangers :

- Suède : SP Pierre Landel  on doit contractualiser en anglais

- Angleterre C4Ci : structure en France  Franck Cupferley

- Canada : Sylvain Gagnon FP innovation

**3) Contact avec Bureau de contrôle :**

Marcel Chouraqui prend contact avec M. Granier pour une réunion avec les 3 pilotes d’études

**4) Présentation de l’extranet par C Leloy**

Prochaine réunion le 5 septembre de 9h a 12h avenue Ledru Rollin